Projekt

Umowa nr

Zawarta w dniu……………..r w Nysie pomiędzy:

Powiatem Nyskim

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nysie w imieniu którego działa :

Starosta Nyski – Czesław Biłobran

Członek Zarządu Powiatu Nyskiego  – Daniel Palimąka

zwanym dalej Zamawiającym, NIP: 753-21-32-088 Powiat Nyski 48-300 Nysa                                      ul. Piastowska 33

a ……………... prowadzącym  działalność gospodarczą pod nazwą -……………………………., NIP ……………………..., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na realizację zamówienia pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego – zagospodarowanie terenu działki nr 60 przy Zespole Szkół                  i Placówek Oświatowych w Nysie” w ramach projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej (Nr Umowy o dofinansowanie RPOP05.01.00-16-0008/17-00 z dnia 13.07.2018 r.).   ( zwanego dalej „ Projektem ” lub „ Inwestycją ” ), Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach Umowy do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych, zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego                  pn. : „Zagospodarowanie terenu działki nr 60 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych                        w Nysie” w ramach projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określa program funkcjonalno – użytkowy w skrócie PFU zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część Umowy i są wiążące dla Wykonawcy.

3. Przedmiot Umowy  musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją techniczną, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

4. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

5. Przedmiot niniejszej Umowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się następująco:

1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej

a) projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych – 3 miesiące od daty podpisania Umowy tj. do dnia …………

b) projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna –  4 miesiące od daty podpisania Umowy tj. do dnia …………

2) Etap II – wykonanie robót budowlanych – do dnia 30 września  2019r. (termin końcowy wykonania przedmiotu Umowy).

2.Przedmiot Umowy zostaje uznany za zrealizowany w terminie, jeżeli w dacie wskazanej w ust. 1 pkt 2 powyżej zostanie podpisany przez Zamawiającego  protokół odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy bez uwag. Zasada ta ma zastosowanie również do procedury odbiorowej dotyczącej I etapu.

§ 3

Obowiązki  Wykonawcy

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie, terminach oraz zgodnie z innymi postanowieniami

określonymi w niniejszej Umowie, w tym wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej Projekt Budowlany/Wykonawczy,

2) zorganizowanie i utrzymanie swojego zaplecza budowy, utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,

3) przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

4) przygotowanie, wymaganej przepisami Prawa Budowlanego, dokumentacji powykonawczej budowy w tym m.in. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 4 egz.;

5) pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia                       7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

6) uzyskanie na koszt Wykonawcy  odpowiednich pozwoleń, zgód i wszystkich uzgodnień oraz innych dokumentów potrzebnych do kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 4

Obowiązki  Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy,

4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

5) informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie Umowy.

§5

Dokumentacja projektowa i jej odbiór

1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z Umową opracowania projektowe w siedzibie Zamawiającego, obejmujące w szczególności:

1) projekt budowlany przedmiotu Umowy wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem                                  i uzbrojeniem terenu, w tym  branże: drogowa, oświetleniowa - po 4 egz. i 1 egz. na nośniku

elektronicznym, w wersji edytowalnej oraz w wersji nieedytowalnej,

2) projekt wykonawczy oraz plan BIOZ - po 4 egz. i 1 egz. na nośniku elektronicznym;

3) przedmiary, kosztorysy po 3 egz. i 1 egz. na nośniku elektronicznym, sporządzone

zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami,

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - po 3 egz. i 1 egz. na nośniku

elektronicznym.

2.Wykonawca, wykonując opracowania projektowe, nie może opisywać stosowanych rozwiązań poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką opracowania i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny" oraz wskazane zostaną parametry i kryteria równoważności.

3.Wszystkie wymienione w ust. 1 - 2 niniejszego paragrafu dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu prac (dostaw, usług, robót budowlanych), ani do zmiany sposobu ich wykonania.

4.Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokumentacji do odbioru, wskazującego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego.

5. Przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac (np. decyzja o pozwoleniu na budową                          i wytyczne konserwatorskie) lub zgłoszenie należy do Wykonawcy. Przed złożeniem powyższego wniosku/zgłoszenia Wykonawca przedkłada sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Termin tego zatwierdzenia określa się na 7 dni kalendarzowych. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć wymagane dla tych potrzeb oświadczenia                                      i pełnomocnictwa.

6.Opracowanie dokumentacji projektowej uznaje się za wykonane w chwili podpisania przez

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru zdawczo – odbiorczego po dostarczeniu wszelkich opracowań określonych w niniejszym paragrafie.

7.Zamawiający dokona czynności odbioru umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag w powyższym terminie, to przyjmuje się,                          iż dokumentacja została zaakceptowana po bezskutecznym upływie tego terminu.

8.Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają

Wykonawcę.

9.W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii                    i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

10. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonana zgodnie                   z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna                                     z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak wskazanego oświadczenia stanowić będzie o nienależytym wykonaniu przedmiotu Umowy.

11.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz PFU w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Umowy. Potwierdzeniem realizacji obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, będą protokoły pobytu projektanta  na budowie.

12.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie określonym w niniejszym paragrafie na każde wezwanie Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

13.W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

14.W przypadku niedostarczenia opracowań wymienionych w ust. 13, w wyznaczonym przez

Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§6

Wynagrodzenie

1.Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w §1, strony ustalają stałe,

ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę ....................zł brutto (w tym podatek VAT) słownie: ........................,

2. Wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy za poszczególne Etapy  zawarte są  w załączniku                do Umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty niezbędne do

zrealizowania zamówienia wynikającego wprost z programu funkcjonalno użytkowego (PFU), jak

również w nim nie ujęte, które muszą być poniesione w celu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami. Z zastrzeżeniem ust. 4                  poniżej, wskazane w ust. 1 powyżej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości Przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, jak i przekazania praw autorskich oraz licencji.

4. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego z ust. 1 Umowy w razie ograniczenia zakresu realizacji przedmiotu Umowy (roboty zaniechane), przy czym Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego prawa w szczególności w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji. Zamawiający może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie zmniejszenia  wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić w życie zarządzone zmiany.

5.W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust.4 Zamawiający powiadomi o tym na piśmie

Wykonawcę, który wówczas zobowiązany będzie sporządzić przedmiar i szczegółowy kosztorys robót zaniechanych i przekazać Zamawiającemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu Umowy (robotach zaniechanych).

6.Wykonawca sporządzi kosztorysy, o których mowa w ust. 5,  stosując składniki cenotwórcze przyjęte w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

§7

Płatność

1.Za opracowanie dokumentacji projektowej Wykonawca wystawi jedną fakturę na kwotę wynikającą z załącznika  do Umowy. Podstawą wystawienia faktury za dokumentację będzie protokół, o którym mowa §5 ust. 6, jednakże faktura zostanie wystawiona  po zakończeniu wszystkich robót budowlanych.

2.Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie  robót budowlanych dokonane będzie 2 fakturami częściowymi, wystawionymi  na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych protokólarnie przez Inspektora Nadzoru                  i Zamawiającego oraz fakturą końcową sporządzoną  w oparciu o protokół odbioru robót budowlanych ( końcowy). Podstawą wystawienia faktury końcowej  będzie spisanie bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót budowlanych podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego,  przez przedstawiciela Wykonawcy  i Inspektora Nadzoru.

3.Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu robót budowlanych będzie płatne  w miarę postępu wykonywanych robót  w następujący sposób:

1) I rata na podstawie faktury częściowej po wykonaniu  ( zgodnie z kosztorysem ofertowym)   robót budowlanych o wartości nie większej  niż 30 %  wartości brutto robót budowlanych  ( etap II ) potwierdzonych protokołem odbioru częściowego podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy  i Inspektora Nadzoru, wg. zaawansowania prac na dzień  1kwietnia  2019 r.,

2) II rata  na podstawie faktury częściowej po wykonaniu  ( zgodnie z kosztorysem ofertowym) robót budowlanych o wartości nie większej  niż  60 %  wartości brutto robót budowlanych ( etap II ), która stanowi sumę I i II  raty  potwierdzonych protokołem odbioru częściowego podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy  i Inspektora Nadzoru, wg. zaawansowania prac na dzień 15 maja 2019 r.,

3) III rata  na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Podstawą wystawienia faktury końcowej  będzie spisanie bezusterkowego protokółu odbioru końcowego prac podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego,  przez przedstawiciela Wykonawcy  i Inspektora Nadzoru.

4. Zapłata faktur częściowych i  faktury końcowej  nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz                  z odpowiednim protokołem odbioru bez uwag.

5.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6.W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwot naliczonych kar z faktury Wykonawcy.

7.Rozliczenia związane z realizacją Umowy będą dokonywane w PLN.

8.Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§8

Podwykonawcy

Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców

1. Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

lub

Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale

podwykonawców.

2.Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:

..................................................................................................................

3.Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców

na zasadach ustalonych w Dziale IV Prawa zamówień publicznych, a w sprawach w ustawie tej

nieuregulowanych – stosownie do art. 647¹ Kodeksu Cywilnego.

4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                         o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę oraz kwotę należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może być wyższe, niż wartość zleconego podwykonawcy zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, w przeciwnym razie zastosowanie ma art. 647 1§ 3 k.c. Przed zawarciem umów                  z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu niezbędnych informacji dotyczących tych podwykonawców.

6.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej/usługi/dostawy.

7. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy

o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu

umowy o podwykonawstwo w przypadku, gdy:

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane/usługi/dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo                    w przypadkach, o których mowa w ust. 7. Nadto w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi/dostawy, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Postanowienia zawarte w ust. 5- 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy                                           o podwykonawstwo.

11.Ustala się, że:

1) uregulowanie należności na rzecz Wykonawcy uzależnia się od uprzedniego przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszystkich należności wynikających z zawartych umów Wykonawcy z podwykonawcami,

2) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 1), w terminie ustalonym na

uregulowanie należności określonym w § 7 ust. 4, Zamawiający wstrzyma zapłatę części należności wynikających z umów z podwykonawcami. Pozostała należność uregulowana zostanie zgodnie z Umową i § 7 ust. 4,

3) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2) Zamawiający dokona płatności wymagalnego wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy. W takim wypadku zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy tej części wynagrodzenia,  co Wykonawca w pełni akceptuje.

12. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

13.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi/dostawy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 pkt. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia                   w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

18.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady.

19. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

20. Ustala się wysokość kar umownych z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego                  w umowie o podwykonawstwo, której brak zapłaty lub nieterminowa zapłata dotyczy,

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6                       ust. 1 Umowy,

4) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w umowie o podwykonawstwo, której brak zmiany terminu zapłaty dotyczy.

§9

Kary umowne

1.Niezależnie od postanowień § 8 ust. 20 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

2) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu końcowego, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż łącznie  25 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

3) za opóźnienie w usunięcie wad, w tym również w okresie gwarancji , w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:

1) realizacja niniejszej Umowy dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach                w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

2)  kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na wykonanie całego

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 60 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie” w ramach projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”wynosi 327 963,33  PLN,

3) nieterminowe lub nienależyte wykonanie Umowy, bądź też jej niewykonanie może narazić

Zamawiającego na utratę dofinansowania wskazanego w pkt.  2 powyżej.

3.Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji Umowy, zaniechania realizacji Umowy lub nienależytego wykonywania Umowy, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), nie zostanie przyznane, zostanie cofnięte lub Zamawiający zostanie zobowiązany do jego zwrotu, Wykonawca, niezależnie od kar umownych wymienionych w ust. 1 – 2 , zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, które nie zostało przyznane, zostało cofnięte lub do którego zwrotu zobowiązany będzie Zamawiający.

4.Kary umowne wskazane w Umowie, w tym w § 8 ust. 20 oraz w niniejszym paragrafie nie mają charakteru wyłącznego i Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody przekroczy wysokość tych kar.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, w innych przypadkach niż wymienione w § 10, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości  25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

§10

Odstąpienie od Umowy

1.Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy                w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

1) powzięcia wiadomości o zamiarze zgłoszenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub

gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy i nie kontynuuje prac pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

4) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy, tj. realizację dokumentacji lub robót,                           a przerwa trwa dłużej niż 3 tygodnie,

5) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań z Umowy, w tym dotyczących dokumentacji lub robót, zgodnie z Umową , co powoduje opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy większe niż 3 tygodnie, w stosunku do terminów z Harmonogramu,

6) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań z Umowy, w tym zobowiązań dotyczących dokumentacji lub robót, zgodnie z Umową i projektem budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

3.W przypadkach określonych w ust.2 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy

w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy.

4.Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w art. 143c ust. 7 Prawa zamówień publicznych.

5.Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od Umowy bez naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od Umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

6.Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie

protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania robót budowlanych, sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od Umowy.

§11

Gwarancja

1.Na roboty objęte niniejszą umową Wykonawca udziela ………. miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego) przystąpienia do usunięcia wad oraz ich usunięcia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad   tzw. „wykonaniem zastępczym”, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia lub ich nie usunie w terminach określonym w ust. 2.

§12

Odbiory

1.Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót

budowlanych:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu;

2) odbiór częściowy, według zaawansowania robót budowlanych i terminach dla których przewidziano płatności częściowe;

3) odbiór końcowy.

2. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru                      w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

3.Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się w terminie i  dla zakresu robót, dla którego przewidziano płatności częściowe.

4.Przedmiotem odbioru końcowego jest cały wykonany Przedmiot Umowy. Odbiór końcowy dokonany zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych przedmiotem Umowy.

6.Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu co najmniej 10 dni przed terminem zgłoszenia gotowości odbioru końcowego robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności, dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca dostarczy również atesty                   i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, badań                i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, a także protokoły końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności,

7.Strony postanawiają, że rozpoczęcie czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nastąpi

najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia w formie pisemnej do odbioru przez Wykonawcę, które zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego. Termin wyznaczy Zamawiający.

8.Zgłoszenie do odbioru końcowego  musi być poprzedzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy o gotowości zadania  do odbioru końcowego.  Zgłoszenie to wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru. Czynności odbiorowe winny być zakończone w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

9.Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę pod warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż zgłoszone do odbioru roboty zostały faktycznie zakończone i nadają się do odbioru. W przeciwnym przypadku za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia spisania protokołu odbioru robót bez wad.

§13

Autorskie prawa majątkowe

1.Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (etap I ) nie zostaną naruszone prawa autorskie osób trzecich.

2.Strony ustalają, że z chwilą przekazania, w ramach wynagrodzenia za realizację Umowy określonego w § 6 ust 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej w ramach Umowy dokumentacji projektowej. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa powstała na podstawie niniejszej Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

3.Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie prawa

majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych. W ramach

ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z opracowaniami stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą Umową na Zamawiającego  autorskie prawa majątkowe do tych opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania

przedmiotu Umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, standardów, zarówno poprzez:

a) zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,

b) zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako produktu

multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych urządzeń),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zarówno w formie materialnych nośników, jak               i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne

udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie przedmiotu Umowy publiczności w taki sposób,

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do jego

rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych niezależnie od

formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub

promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego,

3) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową

utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy,

a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności

dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części Przedmiotu Umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów                 i opracowań;

b) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych;

c) innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach.

4. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, zmian oraz tłumaczeń bez zgody Wykonawcy (przeniesienie autorskich praw zależnych).

5. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów                                     i dokumentów.

6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie tej Umowy, określonego w § 6 ust 1 Umowy.

7.Przeniesienie praw autorskich majątkowych następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości lub w części.

8.Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności

egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej w niniejszej Umowie,                    w tym dokumentacji powykonawczej.

9.Wykonawca zobowiązuję się do niewykonywania praw autorskich osobistych do stworzonych

utworów w ramach przedmiotu Umowy i upoważnia Zmawiającego do wykonywania praw autorskich osobistych w jego imieniu.

10.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych od utworów stworzonych w ramach przedmiotu Umowy.

11.Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych na inne podmioty w drodze Umowy. Osoba, która nabyła od Zamawiającego prawa autorskie majątkowe uprawniona będzie do korzystania z dokumentacja projektowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3

12.Powyższe ustalenia nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z praw autorskich osobistych.

§14

Przedstawiciele Stron

1.Do kontaktów z Wykonawcą oraz do koordynacji prac związanych z realizacją Umowy Zamawiający wyznacza: Piotra Walacha, Wiesława Cukier.

Wyżej wymienione osoby uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach

związanych m.in. z: przekazaniem placu budowy,  uczestnictwem w naradach koordynujących, udziałem w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, inwentaryzacjach robót, przeglądami gwarancyjnymi.

2.Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru

inwestorskiego:................................................

3.Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym:......................

4.Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: ………………….

nr uprawnień ……………………….., telefon służbowy – komórkowy nr ………...

5.Zmiana osób, o których mowa w ust.1, 2, 3 i 4 nie wymaga aneksu do Umowy, lecz wymaga wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.

§15

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz ubezpieczenie

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie brutto tj. ................. zł.

2.Forma wniesienia zabezpieczenia: ........................(wpisać jak w ofercie).

3.70 % tj. ..................zł kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest zwracane w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia ( 30 % tj. .......... zł) przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4.W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kwota zabezpieczenia ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego (zapis dotyczy wpłaty zabezpieczenia w pieniądzu).

5.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w innej formie niż                   w pieniądzu, w przypadku zmiany terminu zakończenia Przedmiotu Umowy (wydłużenia terminu) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia Przedmiot Umowy.

6.Wykonawca w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa stanowionego za wszelkie szkody, wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę, w związku z prowadzonymi robotami. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.

Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w

zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC Wykonawcy.

7.Wykonawca, na czas wykonywania prac objętych Umową tj. na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy - będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto określona w § 6 Umowy (polisa OC) obejmującą:

1) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji Przedmiotu Umowy,

2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji Przedmiotu Umowy,

3) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas realizacji robót.

8.W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub usterek Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

9.Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy i następnie na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego określonym.

§16

Zmiany Umowy

1.Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 Ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) zmiana terminów wykonania Umowy:

1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione                          i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) klęsk żywiołowych,

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku,

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,                                    w szczególności:

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

c)  wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,

w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów

budowlanych;

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,                          w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych;

1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma –

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne

podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

1.6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

1.7) w przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania

ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie Umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy.

W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania Umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na

skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

d) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty

uzgadniające dokumentację projektową.

2.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 pkt. 2 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania,materiałów i technologi robót, zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.

3.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§17

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

przygotował: Wiesław Cukier

spr. Piotr Walach

Załącznik do umowy na  Zagospodarowanie terenu działki nr 60 przy Zespole Szkół                            i Placówek Oświatowych w Nysie” w ramach projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego

I. Wartości wynagrodzenia  za poszczególne Etapy tj:.

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej cena netto ………….

.

VAT …………………..

cena brutto …………..

Etap II – wykonanie robót budowlanych cena netto …………………...

VAT …………………….

cena brutto …………..

………………………………………….

podpis Wykonawcy